# MOP近期开发问题及处理情况

记录范围为2026年10月5日至7日，状态依据对应代码、部署和测试记录。资源需求继续参照《客户资料与规则答复表》。

# 仍需处理或验证的问题

| 问题 | 处理情况及影响 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| OSS真实接入 | 测试存储已通过验证，阿里云OSS认证、权限、上传及下载仍未完成实测。所需资料已列在原答复表第07项。 | 待接入 |
| 外部系统联调 | 真实监控、CMDB、通知通道、堡垒机和录屏仍缺完整可验证链路。所需资料沿用原表第03、09至11项，不重复提交清单。 | 待联调 |
| 业务规则未确认 | SLA日历、权限、告警和通知规则、补偿口径等尚未全部确定；相关正式发布和自动执行继续保留限制。按原答复表对应事项确认。 | 待确认 |
| 监控处理尚未闭环 | 原始事件保存、冲突隔离和映射输入校验已有实现；公开接收、来源认证、实际对象映射、告警归并及后续工单通知仍需开发和验证。 | 开发中 |
| 完整验收不足 | 已验证部分接口和桌面、手机尺寸页面；物理手机、企业微信、性能及灾备场景仍需实测。局部测试通过不代表128项合同需求已验收。 | 待验证 |
| 代码与部署版本不同 | 截至10月7日记录，指定服务器仍运行既有API 0.45及原前端。新身份页面在本地连接该API验证，后续监控改动也未据此完成服务器部署验收。 | 待发布验证 |
| 持续集成工具版本变化 | 运行器预装Maven升级后，后端在版本检查处中断，测试未启动。已提交固定Maven 3.9.9及校验修复；该修复提交的CI结果仍需核实。 | 修复待复验 |

# 近期已处理的问题

| 问题 | 处理情况及影响 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 本机连接中断 | 10月7日回归遇到Windows套接字资源错误，SSH隧道退出并引发数据库连接失败。受影响测试分批补跑通过，项目任务进程已恢复。 | 已复验 |
| 账号页面残留旧数据 | 切换账号、角色或租户时，旧详情可能回填；保存成功后读取失败也可能误报。已修正状态清理和提示，本地真实浏览器20个场景通过；新版尚未部署。 | 本地已复验 |
| 部署后页面和任务异常 | 登录后资产页404、HTTP入口缺少部分浏览器加密接口、导入任务工作目录不一致等已修复，指定服务器对应页面和任务链路复验通过。 | 已复验 |
| 集成测试初始化失败 | 运行器漏传测试初始化配置，部分旧测试还会隐式执行迁移。已修正测试配置并改为只读核对既有结构，相关真实数据库用例复验通过。 | 已复验 |
| 监控表结构核对失败 | 独立测试库迁移已提交，但校验器对数据库表达式的表示判断有误。修正校验器后，只读检查及重复执行检查通过，未重写或重跑已应用迁移。 | 已复验 |
| Windows工具用例不兼容 | 部分用例依赖Linux权限、进程目录或符号链接能力。已按平台分开验证，Linux CI与Windows本地检查覆盖对应用例；未为通过测试修改系统安全权限。 | 分平台已验证 |
| 云端临时工作区丢失 | 执行环境切换导致源码和工具链不可用，已从固定提交恢复并核对文件。历史私有配置未随源码恢复，旧临时数据库也未按备份恢复；当前本地指定服务器联调不受此项阻断。 | 源码已恢复 |
| Java测试代理启动失败 | 部分回归因Mockito动态加载测试代理失败而中断。改用同版本现有测试代理显式启动后重跑，未调整操作系统安全设置或放宽断言。 | 已重跑验证 |